HTTP request inspector
# ROADMAP

### Version 0.1
Компонент	Что сделать	Статус	Резолюция
JSON tree	сделать меньшую вложенность, простые типы показывать / сразу без разворачивания в дочерний элемент.	Сделано
JSON tree	добавить иконки узловых элементов (объект, массив)	СДЕЛАНО
JSON tree	добавить popup меню (?) с выбором разворачивания/свертывания дочерних элементов, использовать клавиши Control-E
JSON tree	Поменять иконки массива и объекта, для объекта взять текущую иконку массива, для массива найти иконку изображающую [].	СДЕЛАНО	Для объекта оставлена старая иконка
Request панель	Добавить новую вкладку на запросе Form с таблицей Name = Value для передачи формы в Post запросе.
Response панель	Скрывать вкладку JSON если Content-Type не application/json.
Project	Структура каталога проекта: / bin/ (готовые бинарники под разные платформы) / build/ (скомпилированные объекты) / source/ (исходные тексты) / doc/ (документация, INSTALL.txt, etc...) / README.txt
About form / Автор, ссылка на репозиторий	Название Http request inspector
Application	Сохранять и загружать настройки приложения: / выпадающий список url / таблица предопределенных заголовков и их значений

### Без версии
Компонент	Описание	Резолюция
Application	Добавить меню View: / Toggle request pane (панель запроса заполняет все окно, панель ответа скрывается) (keyboard: Control - 1) / Toggle response pane (панель ответа заполняет все окно, панель запроса скрывается) (keyboard: Control - 2)
Application	Добавить поддержку командной строки: / htinspector [options] [url] / Взять options по аналогии с curl.
Application	Добавить About / Key shortcuts… окно с описанием комбинаций клавиш.
Response панель	Выводить время выполнения запроса.
Application	Окно настроек: / вид отображения json дерева: с иконками или без
Request панель	Запуск POST запроса по нажатию Shift-F9	Можно переместить в настройки какой именно метод запускать.

### Статусы
Статус	Описание
Готово	Задача реализована и протестирована, код помещён в репозиторий.
Сделано	Задача реализована и протестирована, но код еще не в репозитории.
В процессе	Активная фаза разработки задачи.
Отложено	Приоритет задачи — низкий или задачу невозможно реализовать на текущем этапе.